**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.04.2020 № 23

с. Новиковка

**Об утверждении отчета об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», рассмотрев отчет об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы за 2019 год

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Новиковского сельского поселения Асиновского муниципального района Томской области на период 2017-2032 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте Новиковского сельского поселения [www.nselpasino.ru](http://www.nselpasino.ru).

И.о.Главы сельского поселения Н.А.Мужиканов

Н.А. Мужиканов

44 1 87

Приложение

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением

Администрации Новиковского

сельского поселения

от 10.04.2020 № 23

**ОТЧЕТ**

**об исполнении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области**

**на 2017-2032 годы за 2019 год**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новиковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2017-2032 годы

(далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новиковского сельского поселения от 28.12.2016 № 207.

Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

Цель Программы – Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новиковского сельского поселения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Новиковского сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Новиковского сельского поселения;

-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

По итогам реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Новиковского сельского поселения на 2017 – 2032 годы за 2019 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | План 2019 г., тыс. руб. | Факт 2019 г.  тыс. руб. |
| 1. | Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог, в соответствии с законодательством РФ, в том числе:  а) зимнее содержание дорог  б) расширение проезжей части дорог  в) выкашивание обочин  г) содержание грунтовых дорог  д) очистка дренажных труб  е) очистка дорог на гидросооружении | 862,00 | 683,90  450,00  50,00  64,00  50,00  60,00  9,90 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, в том числе:  а) Ремонт дороги по ул. Молодёжной с. Новиковка  б) Ремонт дороги по ул. Сибирской д. Вороно-Пашня  в) отсыпка грунтовой дороги ГПС в д. В-Пашня  г) отсыпка дороги щебнем в с. Новиковка  д) устройство съезда у моста ч/з р. Итатка в с. Новиковка  е) приобретение щебня  ё) Строительный контроль |  | 2552,700  100,00  100,00  100,00  300,00  76,00 |

ВЫВОД:

Реализация мероприятий Программы позволяет обеспечить сохранность сети автомобильных дорог внутри поселения, дорожных сооружений и поддерживать их состояние в соответствии с допустимыми требованиями по условиям непрерывного и безопасного движения в любое время года..