**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2023 № 20

с. Новиковка

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Новиковского сельского поселения в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях обеспечения безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения паводка 2023 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии на время организации подготовки к пропуску паводковых вод согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по обследованию ГТС д. Вороно-Пашня согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий подготовки к пропуску паводковых вод в 2023 году согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить план оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехническом сооружении согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить план привлечения технических средств для проведения аварийно-спасательных работ в период пропуска паводковых вод согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
6. Утвердить смету расходов на проведение противопаводковых мероприятий в период весеннего паводка в 2023 году согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
7. Назначить ответственного за установлением постоянного контроля и проведение контроля за состоянием гидротехнического сооружения «Вороно-Пашненское водохранилище» заместителя Главы по жизнеобеспечению, благоустройству, транспорту и связи Мужиканова Н.А.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационных сборниках и размещению на официальном сайте Новиковского сельского поселения [www.nselpasino.ru](http://www.nselpasino.ru).
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Новиковского сельского поселения по жизнеобеспечению, благоустройству, транспорту и связи.

Глава Новиковского сельского поселения С.Л. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новиковского сельского поселения

от 06.03.2023 № 20

На время организации подготовки к пропуску паводковых вод в 2023 году создать комиссию в составе:

Петров Сергей Леонтьевич - Глава Новиковского сельского поселения

председатель комиссии

Мужиканов Николай Андреевич - заместитель главы Новиковского поселения

заместитель председателя комиссии

Гуданец Юрий Павлович - И.о. директора МУП «Новиковское ЖКХ»

Ходкевич Виктор Анатольевич - председатель СПК «Успех»

Ермолин Александр Иванович - заместитель директора

ООО «Томский лен» д. Нижние Соколы

Хоменков Николай Анатольевич - председатель КФХ «Родничок»

Кузнецова Ирина Николаевна - директор МАОУ СОШ с. Новиковка

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новиковского сельского поселения

от 06.03.2023 № 20

Состав комиссии

по обследованию гидротехнического сооружения д. Вороно-Пашня:

Петров Сергей Леонтьевич - Глава Новиковского сельского поселения

председатель комиссии

Мужиканов Николай Андреевич - заместитель главы Новиковского поселения

заместитель председателя комиссии

Янюк Андрей Александрович - специалист 1 категории по землеустройству и

градостроительству

Самодуров Евгений Николаевич - первый заместитель Главы

Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности-

(по согласованию)

Карбина Алена Анатольевна - главный специалист по ГО, ЧС и безопасности

Администрации Асиновского района

(по согласованию)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новиковского сельского поселения

от 06.03.2023 № 20

ПЛАН

Мероприятий подготовки к пропуску паводковых вод в 2023 году в населенных пунктах Новиковского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Создание комиссии по безопасному пропуску паводковых вод | До 10 марта | Н.А.Мужиканов |
| 2 | Уточнение зон вероятного затопления, населенные пункты, улицы, количество населения, площадь подтопления | До 25 марта | Н.А.Мужиканов |
| 3 | Организация системы оповещения и связи на подтапливаемых паводком территориях. | До 10 марта | Н.А.Мужиканов |
| 4 | Назначить ответственного за безопасную эксплуатацию водохранилища | До 10 марта | С.Л.Петров |
| 5 | Провести аттестацию лиц, назначенных ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения | До 24.03.2023 | С. Л. Петров |
| 6 | Составление плана привлечения технических средств предприятиями, независимо от форм собственности, по требованию комиссии для проведения аварийно-спасательных работ в период пропуска паводковых вод | До 15 марта | Н.А.Мужиканов |
| 7 | Организовать обследование гидротехнического сооружения, шлюзов, закрытых водоемов | До 12 марта | С.Л.Петров  Н.А. Мужиканов, Ю.П. Гуданец |
| 8 | Направить результаты обследования (копии актов) в администрацию Асиновского района | До 20 марта | Н.А. Мужиканов |
| 9 | Провести очистку кюветов, канав, обеспечить водоотведение от жилых домов, зданий, сооружений | До 10 апреля | Ю.П. Гуданец жители поселения |
| 10 | Подготовить подъездные пути к шлюзам и безопасный подход к шлюзам, очистить входной и выходной оголовки водосбросной трубы ГТС | До 10 марта | Ю.П. Гуданец |
| 11 | Выполнить ревизию запорной арматуры ГТС | до 24 марта | Н.А. Мужиканов |
| 12 | Поднять шлюз (по необходимости) | до 10 апреля | Н.А. Мужиканов |
| 13 | Страхование ГТС | до 24.03.2022 | Н.А. Мужиканов |
| 14 | Организация работы по страхованию имущества физических лиц от стихийных бедствий | до 01 апреля | население |
| 15 | Постоянный контроль за уровнем воды в водохранилище до отметки, не позволяющей затоплять земельные участки и жилые дома | Апрель-май | Н.А. Мужиканов |
| 16 | Проводить разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и довести до сведения население границы возможного затопления. | Март-май | Н.А. Мужиканов,  И.Н. Кузнецова |
| 17 | Произвести запас крупного щебня, мешков с песком на ГТС | до 14 апреля | Н.А. Мужиканов, Ю.П. Гуданец |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новиковского сельского поселения

от 06.03.2023 № 20

ПЛАН ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ

1.Телефонное оповещение.

Ответственные: Иванова Г.П. сот. тел.8 9539201407

Морозова И.В.. сот. тел.89539114064

2. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно поставить в известность по телефону:

Главу Новиковского сельского поселения Петрова С.Л.

тел. рабочий 4-41-66

тел. домашний 4-42-47

тел.моб.8-952-882-1111

Заместителя главы Новиковского

сельского поселения Н.А. Мужиканова тел. рабочий 4-41-87

тел. моб. 8-952-892-28-94

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новиковского сельского поселения

от 06.03.2023 № 20

План привлечения

технических средств по требованию комиссии

для проведения аварийно-спасательных работ

в период пропуска паводковых вод.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предприятия, организации,  учреждения. | Транспортное  средство | Количество  человек | Ответственный |
| 1 | МУП «Новиковское ЖКХ» | ЭО МТЗ-82 (экскаватор) | 2 | И. о. директора Гуданец Ю.П. |
| 2 | МАОУ СОШ с.Новиковка. | Автобус – 1 единицf | 1 | Директор школы  Кузнецова И.Н. |
| 3 | СХПК « Успех » | бульдозер  самосвал | 4 | Председатель  Ходкевич В.А. |
| 4 | ООО « Томский лен» | бульдозер  самосвал | 4 | Зам. директора  Ермолин А.И. |
| 5 | ФХ « Родничок » | бульдозер | 1 | Хоменков Н.А. |
| 6. | Администрация Новиковского сельского поселения | АЦ ЗИЛ- 131 | 5 | Глава администрации |
|  | Итого: | 7 единиц | 17 чел. |  |

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новиковского сельского поселения

от 06.03.2023 № 20

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии Глава Новиковского

по ЧС и ПБ Асиновского района сельского поселения

**СМЕТА РАСХОДОВ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОГО ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и виды противопаводковых мероприятий | Кол-во | исполнитель | Сумма руб. |
| 1 | Очистка от снега и наледи дороги на ГТС | 4 км (2 прохода) | МУП «Новиковское ЖКХ» | 3 656 |
| 2 | Очистка от снега приямков и водоотводящей трубы в отводном канале ГТС | 20 м3 | МУП «Новиковское ЖКХ» | 7 660 |
| 3 | Завоз песка, гравия, глины на ГТС, по необходимости | 50 м. Куб. | ИП «Троцкий Е.М.» | 36 000 |
| 4 | Приобретение ГСМ | 200 л | ООО «АНП» | 11 050 |
| 5 | Страхование ГТС | 10000000 руб. | СПАО «Ингосстрах» | 21 200 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **79566** |